山西省2017年第一批传统基础设施领域

政府和社会资本合作（PPP）

重点推介项目简介

山西省发展和改革委员会

2017年4月

目   录

一、交通运输领域	1

西纵高速公路右玉至平鲁段项目简介	1

晋蒙黄河大桥项目简介	3

神池至岢岚高速公路项目简介	5

西纵高速公路朔城至神池段项目简介	7

西纵高速离石至隰县段项目简介	9

西纵高速隰县至吉县段项目简介	11

临猗黄河大桥及引线工程项目简介	13

黎城至霍州高速公路项目简介	15

交城县交城山旅游大通道（祁方线改线）项目简介	17

兴县裴家川口至瓦塘公路工程建设项目简介	19

太原市轨道交通2号线一期工程（B部分）PPP项目简介	21

二、水利领域	25

静乐县东碾河治理工程项目简介	25

静乐县汾河县城段综合治理工程项目简介	28

静乐县鸣河流域水土保持综合治理工程项目简介	31

柳林县三川河流域县城段水环境综合治理工程项目简介	33

阳泉市郊区荫营河教育局至林里村段河道综合治理工程项目简介	35

阳泉市郊区荫营镇污水管网修缮工程项目简介	37

长治县黎（黑）水河生态修复工程简介	39

山阴县水峪口水库工程项目简介	43

三、环境保护领域	45

交口县南山生态综合治理项目简介	45

交口县城区可视范围山体绿化项目简介	48

四、重大市政工程领域	51

静乐县热力有限公司热源厂改扩建项目简介	51

交口县城区地下综合管廊工程项目简介	53

孝义市棚户区（三贤路片区、党校片区、长安巷片区）配套市政道路-建设街改造工程项目简介	56

孝义市棚户区（三贤路片区、人民医院周边片区、长安巷片区）配套市政道路-府前街改造工程项目简介	58

孝义市城区道路排水管网改造建设（一期）工程项目简介	60

孝义市城区中低压配电网工程配套电缆排管土建工程	62

云谷创业科技园项目简介	65

潞城市城市集中供热管理处热电联产热力网扩建（大环网）项目简介	68

壶关县集中供热三期建设项目简介	70

沁县县城集中供热PPP项目简介	72

运城市邑东路（禹都大道-南同蒲铁路）道路、铁路跨线桥及地下综合管廊项目项目简介	76

运城市中银大道北延长线及地下综合管廊PPP项目简介	79

平陆县新湖大街道路工程建设项目简介	82

平陆县条山大街东延伸道路工程建设项目简介	84

顺义路、怡西路、怡东路地下综合管廊建设项目简介	86

山阴县给水输水管线改造工程项目简介	89

金沙滩镇供水厂二期续建工程项目简介	91

- 一、交通运输领域

项目1

- 西纵高速公路右玉至平鲁段项目简介

一、项目建设背景

西纵高速公路右玉至平鲁段是呼和浩特至北海国家高速公路（G59）的重要组成部分，也是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中西纵的重要一段，项目建设对于优化国家及我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

西纵高速公路右玉至平鲁段路线起点位于右玉县高墙框村东南，与已经建成通车的大呼高速公路以枢纽形式相接，终点位于平鲁区铺上村东北，与国家高速公路网荣乌高速公路、朔州西环高速公路在平鲁枢纽相接，主线全长64.471公里,建设工期3年。

根据该项目公路使用功能要求，沿线地形变化及预测远景交通量，该项目采用双向四车道高速公路技术标准建设，计算行车速度100公里/小时，路基宽度采用26米，全线桥涵设计荷载Ｉ级。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为47.54亿元人民币，新建高速公路64.448公里。

四、交通量预测

到2035年本项目平均日交通量预测为30147辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发展和改革委员会以“晋发改交通发〔2012〕2671号”文批准立项;初步设计由省交通运输厅以“晋交建管发〔2014〕530号”文件批复;施工图设计由省交通运输厅以“晋交建管发〔2015〕225号”文件批复；已开工建设。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 11.69 | 146045 | 1.47 | 28.62 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为28.62年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目2

- 晋蒙黄河大桥项目简介

一、项目建设背景

晋蒙黄河大桥是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中第三横的重要组成部门，项目建设对于优化我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

晋蒙黄河大桥项目起点设于河曲县楼子营镇科村，接神池至河曲高速公路建设终点,路线向北跨越纸房沟后，于罗圈堡南跨越黄河后至对岸内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙沟子村，接大饭铺至龙口高速公路。路线全长4.86公里，其中黄河特大桥长2.178公里,建设工期3年。

根据该项目公路使用功能要求，沿线地形变化及预测远景交通量，该项目按双向六车道高速公路技术标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度32.0米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路—Ⅰ级，宽度与路基同宽。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为10.96亿元人民币，新建高速公路4.86公里。

四、交通量预测

到2036年本项目平均日交通量预测为39246辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发展和改革委员会以“晋发改交通发[2012]2688号”文批准建设，施工图设计由省交通运输厅以“晋交建管发[2015]460文”批复。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 6.29 | 16215 | 1.16 | 20.5 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为20.5年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目3

- 神池至岢岚高速公路项目简介

一、项目建设背景

神池至岢岚高速公路是呼和浩特至北海国家高速公路（G59）的重要组成部分，也是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中西纵的重要一段，项目建设对于优化国家及我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

神池至岢岚高速公路起于神池县东湖乡西北，接神池至河曲高速公路为本项目预留的东湖枢纽后，向西南至长城梁跨越S305和神朔、宁苛铁路，经永祥山、下山口至虎鼻设虎鼻互通连接S305，路线继续向西南沿宁苛铁路东侧进入五寨县境，经东羊方、西紫寨、右所、薛家行、峰台梁、南湾至河湾村西设五寨互通连接五寨县南环路和G209，路线继续向西南经武家洼抵达岢岚县境，经丈子、阎家坪设三井互通连接G209及1、2号公路，然后继续向西偏南延伸，经焦山、桃子沟至终点高家会乡西会村，接岢岚至临县高速公路岢岚枢纽,路线全长63.391公里,建设工期3年。

根据该项目公路使用功能要求，沿线地形变化及预测远景交通量，该项目采用双向四车道高速公路技术标准建设，计算行车速度100公里/小时，路基宽度采用26米，全线桥涵设计荷载Ｉ级。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为40.82亿元人民币，新建高速公路63.391公里。

四、交通量预测

到2038年本项目平均日交通量预测为28028辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发展和改革委员会以晋发改交通发〔2013〕12号文件批准建设、省交通运输厅以晋交建管发〔2014〕539号文件批复初步设计、省交通运输厅以晋交建管发〔2015〕267号文件批复施工图设计。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 5.53 | 1821 | 1.00 | 32.84 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为32.84年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目4

- 西纵高速公路朔城至神池段项目简介

一、项目建设背景

西纵高速公路朔城至神池段是呼和浩特至北海国家高速公路（G59）的重要组成部分，也是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中西纵的重要一段，项目建设对于优化国家及我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

西纵高速公路朔城至神池段起于朔州市朔城区张蔡庄乡黄儿庄东，与已经建成的朔州西南环高速公路的张蔡庄枢纽相接，经过朔城区张蔡庄乡黄儿庄、张家堡村、九圪塔村、窑子头乡趄坡村，神池县丁庄窝村、柴家墕、九姑村，终点位于达东湖乡西北，与已经建成的神池至河曲高速公路的神池枢纽相接，路线全长30.4公里,建设工期3年。

根据该项目公路使用功能要求，沿线地形变化及预测远景交通量，该项目采用双向四车道高速公路技术标准建设，计算行车速度100公里/小时，路基宽度采用26米，全线桥涵设计荷载Ｉ级。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为23.04亿元人民币，新建高速公路30.4公里。

四、交通量预测

到2040年本项目平均日交通量预测为23708辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发改委已批复立项，工可报告已完成修编；环评、水保手续正在办理；项目选址已报城建规划部门，待批复；PPP实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值专项评估报告正在编制。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 5.67 | 3371 | 1.01 | 31.62 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为31.62年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目5

- 西纵高速离石至隰县段项目简介

一、项目建设背景

西纵高速离石至隰县段高速公路是呼和浩特至北海国家高速公路（G59）的重要组成部分，也是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中西纵的重要一段，项目建设对于优化国家及我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

西纵高速离石至隰县段高速公路起于西纵高速与青银高速交叉枢纽互通立交终点，与西纵高速公路临县至离石段相接，经过中阳、交口县，终点位于交口与隰县交界处，与西纵高速公路隰县至吉县段相接，路线全长84.41公里,建设工期3年。

根据该项目公路使用功能要求，沿线地形变化及预测远景交通量，采用双向四车道高速公路技术标准建设，计算行车速度80公里/小时，路基宽度采用25.5米，全线桥涵设计荷载Ｉ级。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为81.2亿元人民币，新建高速公路84.41公里。

四、交通量预测

到2040年本项目平均日交通量预测为27854辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发改委已批复立项，工可报告已完成修编；环评、水保手续正在办理；项目选址已报城建规划部门，待批复；PPP实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值专项评估报告正在编制。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 5.59% | 6930.53 | 1.01 | 32.18 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为32.18年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目6

- 西纵高速隰县至吉县段项目简介

一、项目建设背景

西纵高速隰县至吉县段高速公路是呼和浩特至北海国家高速公路（G59）的重要组成部分，也是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中西纵的重要一段，项目建设对于优化国家及我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

西纵高速隰县至吉县段高速公路起于隰县县城北20公里麦地山接离石至隰县段，止于吉县县城东9公里处窑科，路线全长105.639公里,建设工期4年。

项目位于山岭重丘区，公路设计速度采用80km/h，汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级标准，路基宽度采用25.5m，桥涵、通道与路基同宽。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为111.83亿元人民币，新建高速公路105.639公里。

四、交通量预测

到2040年本项目平均日交通量预测为17115辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发改委已批复立项，工可报告已完成修编；环评、水保已批复；项目选址已报城建规划部门，待批复；PPP实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值专项评估报告正在编制。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 5.69% | 221459 | 1.19 | 27.39 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为27.39年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目7

- 临猗黄河大桥及引线工程项目简介

一、项目建设背景

临猗黄河大桥及引线工程是菏泽至宝鸡国高联络线（G3511）中的重要组成部分，也是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中的重要一段，项目建设对于优化国家及我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

项目起于闻喜至临猗高速公路荣河互通，与闻喜东镇至临猗孙吉高速公路顺接，经临猗县孙吉镇，在孙吉镇北侧王午村西北侧设晋陕界临猗黄河大桥，止于黄河西岸陕西境合阳县百良镇三汲村附近，与陕西省规划的合凤高速公路相接，路线全长20.79公里，其中黄河大桥6.484公里，建设工期4年。

根据该项目公路使用功能要求，沿线地形变化及预测远景交通量，该项目采用双向四～六车道高速公路技术标准建设，其中黄河大桥6.484公里以及黄河大桥至孙吉互通段6.766公里段采用六车道高速公路标准，路基宽度采用33.5米；孙吉互通至起点荣河互通段采用四车道高速公路标准，路基宽度采用26米。全线计算行车速度100公里/小时，桥涵设计荷载Ｉ级。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为56.66亿元人民币，新建高速公路20.79公里。

四、交通量预测

到2035年本项目平均日交通量预测为41629辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发改委已批复立项，工可报告正在修编；环评、水保手续正在办理。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 5.49% | 30854.01 | 1.05 | 32.08 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为32.08年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目8

- 黎城至霍州高速公路项目简介

一、项目建设背景

黎城至霍州高速公路是长治至延安国高联络线（G2211）中的重要组成部分，也是《山西省高速公路网调整规划》“3纵12横12环”中的重要一段，项目建设对于优化国家及我省高速公路网布局、促进区域经济社会发展、提升公路交通公共服务水平具有积极意义。

二、建设主要内容及规模

项目起自黎城县幸福庄，与国家高速公路青兰线黎长段连接，经潞城市、襄垣县、沁县、沁源县、古县，至霍州市辛庄与霍永高速公路连接，路线全长152.9公里，建设工期拟定为4年。

根据该项目公路使用功能要求，沿线地形变化及预测远景交通量，采用双向四车道高速公路技术标准建设，计算行车速度80公里/小时，路基宽度采用25.5米，汽车设计荷载等级为公路—Ｉ级。

三、项目总投资及投资概算构成

项目投资估算为196.5亿元人民币，新建高速公路152.9公里。

四、交通量预测

到2040年本项目平均日交通量预测为33672辆（标准小客车）。

五、项目前期工作开展情况

项目建设符合国家产业政策及我省产业规划；省发改委已批复立项，工可报告正在修编；环评、水保手续正在办理。

六、项目财务状况

财务评价指标表

| 指标 | 内部收益率 | 净现值 （万元） | 效益费用比 | 投资回收期 （含建设期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部投资 | 4.04% | 146502 | 1.06 | 32.7年 |

七、投资回报方式

项目回报方式为高速公路经营性收费，经测算回收周期为32.7年。

联系人：刘玉柱

联系电话：13403512369

项目9

- 交城县交城山旅游大通道（祁方线改线）项目简介

一、项目建设背景

交城县隶属于山西省吕梁市，位于吕梁山东麓，太原盆地西部边缘，是吕梁通往太原的咽喉要道，交城县城距太原市仅50公里，地处太原市经济圈内圈层，同时处于京津唐都市经济圈辐射范围内。交城县东临晋商旅游热线，西接吕梁风光游、黄河文明游、红色经典游等重点线路，具有承接晋商民俗旅游和黄河文明、吕梁风光、红色经典旅游四条山西省内重点旅游线路的区位优势。

二、建设主要内容及规模

全长15.655公里，按山岭重丘区二级标准设计，设计速度为60km/h，路基宽12米，路面宽12米，设置大桥梁3273.5米/10座，中桥183米/2座，小桥38米/2座，涵洞26道,隧道7座，隧道总长3632米。

三、项目总投资及投资概算构成

总投资66422.453万元，其中：建筑安装工程56516.9980万元；设备及工具器具购置费884.8644万元；其他基本建设费用5857.6167万元；预备费用3162.9740万元。

四、项目前期工作开展情况

该项目可研已批复，一方案两报告正在编制。一方案两报告没有编制完成，其他不可预测。

五、项目财务状况

暂无。

六、投资回报方式

待定。

联系人：贾景维

联系电话：13935803709

项目10

- 兴县裴家川口至瓦塘公路工程建设项目简介

一、项目建设背景

兴县裴家川口至瓦塘公路建设工程项目，为了维护沿线群众的出行道路，为当地农副产品运输提供便利，促进当地尽快脱贫致富；着重解决区域交通发展的突出问题，打通对外出行道路，完善内部交通网。

二、建设主要内容及规模

兴县裴家川口至瓦塘公路建设工程项目，路线全长17.5公里。包括路基、路面、桥涵及附属工程，采用三级公路标准。

三、项目总投资及概算构成

项目总投资预算13600万元，其中社会资本方及银行贷款10880万元，地方自筹2720万元。

四、项目前期工作进展情况

项目可研已批复，正在进行设计阶段。

五、项目财务状况

项目自筹资金2720万元做为资本金，其余资金投资方银行贷款10880万元。

六、投资回报方式

项目以BOT模式建设运营，政府购买服务。

七、价格确定及调价方式

无。

八、财政补贴

无财政补贴

联系人：牛永红

联系电话：15935082962

项目11

- 太原市轨道交通2号线一期工程（B部分）PPP项目简介

一、项目建设背景

太原市是山西省省会，全省政治、经济、科技、文化、教育、交通、信息中心，一座具有2500年悠久历史的中华古城，以其悠久的历史、灿烂的文化、丰富的资源而闻名天下。2011年被列为国家历史文化名城，已经发展成为一个以冶金、机械、化工、煤炭工业为主体，轻纺、电子、食品、医药、电力和建材工业具有相当规模，工业门类比较齐全的现代化工业城市。根据太原市城市总体规划，城市近期发展的重点是向南发展。因此修建2号线有助于提高和增强太原市在山西省及华北地区的地位和作用，进一步发挥其中心城市的作用，扩大国际上的地位和影响力。

根据世界上诸多大城市解决交通问题的经验，当城市发展到一定水平时，必须建立综合交通体系，而不是靠单一的市内地面交通建设来解决。建设2号线可开辟大容量的交通通道，增加城市新的交通出行方式，提供准时、快速、舒适、安全的交通出行，将有效疏散地面道路拥挤的车流及客流，是综合交通体系中不可缺少的交通形式，对改善太原市交通网结构、布局，提高交通服务水平，改善城市环境起重要作用。

根据太原市城市交通发展规划,太原市将逐步建立以公交为主体，快速轨道交通为骨干，各种交通方式相结合的多层次、多功能、多类型的城市综合交通体系。2号线作为太原市南北方向的轨道交通骨干线，对太原市交通发展起着重要的支持作用。

二、建设主要内容及规模

2号线一期工程线路全长23.647公里，全部为地下线，设车站23座，其中：换乘站7座，分别为化章街站、康宁街站、晋阳街站、长风街站、大南门站、府西街站、北大街站。在小店南部设置小店南车辆段及综合基地，设北大街、龙城大街2座主变电站，在龙城大街和长治路交叉口东北角设置控制中心1座。

太原轨道公司按照传统方案进行A部分（土建部分）建设，由社会资本参与设立的PPP项目公司负责以机电设备为主的B部分的建设和后续项目经营管理工作（B部分BOT）。B部分主要包括装饰(含换乘站的同期实施)、轨道工程、车辆、通信（不含民用通信）、信号、供电系统、综合监控、火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、通风空调、给排水与消防、安防及门禁、自动售检票、车站辅助设备（站台门、电扶梯等）、人防、疏散平台、低压配电以及车辆段及综合维修基地的工艺设备部分等。

三、项目总投资及投资概算构成

太原市轨道交通2号线一期工程(人民南路～西涧河)初步补充设计概算总额2046756万元（不含与2号线同期实施的1号线大南门站、3号线晋阳街站、控制中心等预留线路分摊的投资13.21亿元），技术经济指标86554.56万元/正线公里。

经A、B部分拆分后，确定B部分PPP项目的静态投资为59.96亿元，PPP项目的总投资为61.89亿元。全线建设总工期5年。

四、项目前期工作开展情况

太原市轨道交通2号线一期工程目前包括建设规划、可研报告、初步设计等在内的立项审批工作已全部完成。

五、项目财务状况

项目资本金35%，共计21.66亿元。资本金中，政府和社会资本股比按5%：95%配置，政府拟投入1.08亿元、社会资本拟投入20.58亿元,债务资金合计40.23亿元。

六、投资回报方式

在项目特许期内，项目公司通过票务、非票务收入和政府对项目的可行性缺口补贴（使用者付费+可行性缺口补贴）实现回收投资并获取回报，回报周期为25年。

七、价格确定及调价方式

1、2号线一期项目运营票价实行政府定价管理。在特许期内，如国家相关法律法规、政策发生重大变更，从其规定。

2、在特许期内，根据相关法律法规和社会经济发展状况、本着同网同价的原则，制定并适时调整2号线一期项目运营票价。

八、财政补贴

在特许运营期25年期间政府对项目公司进行可行性缺口补贴，财政可行性缺口补贴＝全部投资补贴＋运营政策性亏损补贴。

联系人：赵晨希

联系电话：13703517524

- 二、水利领域

项目1

- 静乐县东碾河治理工程项目简介

一、项目建设背景

东碾河为汾河上游重要的一级支流，东碾河治理为汾河流域生态修复的重要组成部分，通过堤防、河道疏浚、动态水面等治理措施，促使东碾河流域生态全面恢复，进一步促进汾河流域生态修复，重现大河风光和秀美山川。

东碾河发源于静乐县境内东部边缘云中山西麓的漫岩村马圈山下，呈Ｓ形由东北向西南流经娑婆、康家会、娘子神、鹅城4个乡镇，在县城南1公里处汇入汾河。东碾河全长58.6km，流域面积506km2，平均纵坡5.6‰，流域平均宽度8.6km。

二、建设主要内容及规模

东碾河治理工程分为2个治理段，一段起点为娑婆乡邀湖村，终点为康家会镇南湾村，河道长度为21.03km；该治理段包括东碾河支流石河沟治理，治理范围为庄儿上至悬钟入河口，治理沟长5km。另一段起点为娘子神乡黑汉沟村，终点为县城东河桥上游552m处，河道长度为7.75km；该治理段包括东碾河支沟曹峪沟、牛泥沟治理，其中曹峪沟治理范围为曹峪村至西会入河口，治理沟长5.5km，牛泥沟治理范围为牛泥村至西沟入河口，治理沟长5.8km。

三、项目总投资

项目总投资2.341255亿元。

四、项目前期工作开展情况

由忻州市水利勘测设计院完成可行性研究报告，县发改委评审立项。

五、效益分析

工程建成后，将使河道的行洪能力大大提高，满足了河道的防洪标准，保障了沿线人民和工业企业的正常生产生活。水面工程建成后，形成集人性化、生态化、趣味性为一体的生态长廊和综合性公园，供居民休息、娱乐、晨练、健身，极大地提高了人们的生活质量，提高了居民的生活水平。生态效益方面，东碾河治理工程实施后，将使该区域的空气得到净化，完成了局部生态圈的建设，对于减少风沙，减弱风力，吸滞尘埃，净化空气，将起到重要作用，同时对于涵养水源，保持水土，改善城区小气候，调节温、湿度，维持生态平衡，发挥着不可替代的生态效益。

自然环境的改善，必将促进周围土地价值的迅速提升和土地资源的重新整合，加快该区域城市化的进程，进而带动整个城市经济建设的快速发展，吸引更多的投资者至静乐来，对静乐县的经济增长起到更大的促进作用。

六、投资回报方式

以BTO模式建设运营。

七、价格确定及调价方式

无价格确定及调价方式

八、财政补贴

拟定财政补贴方式和标准，在项目建设运营后落实。。

联系人:吴星亮

联系电话：13509709517

项目2

- 静乐县汾河县城段综合治理工程项目简介

一、项目建设背景

随着城市社会经济的发展、县城区面积的逐步扩大并向南延伸，居名生活水平逐步提高，创建卫生城市步伐的加快，人们对优美舒适的城区环境的要求越来越高。此次借创卫契机，为进一步优化人居环境，提高静乐县城城市品味，推进“大县城”战略实施，在县政府的大力支持下，经多方努力，决定对汾河县城段进行治理。

二、建设主要内容及规模

工程内容：河道治理与河滩地综合治理工程；湿地绿化工程；东碾河入汾口治理工程。

工程规模：治理范围长2.9km，河宽190-300m。河道治理与滩地综合治理工程，主要包括主河槽开挖疏浚2.9km；主河槽两侧的顺坝总长3838m；引水堰3处、总长200m。在汾河主槽之外两岸的较宽滩地上，间隔修建湿地池或生态池等水生植物池塘区。初步布置池塘5处，从上到下依次为1#湿地池、生态池、2#湿地池，3#湿地池和4#号湿地池。

湿地绿化工程：在滩地上，配置适宜当地种植的颜色各异、花期相互错开的灌木和草本植物等。

东碾河入汾口治理工程：按照20年一遇的汾河防洪标准，汾河静乐县城段规划河宽200m。本次设计拟将汾河、东碾河交汇处超宽的河滩进行综合治理，临水侧采用格宾石笼+生物护岸，长度为220m。

东碾河入汾口治理面积约13000m²。

三、项目投资估算及投资概算构成

工程概况

主要工程量：土方开挖42.14万m3，混凝土0.25万m3，格宾石笼4.40万m3；主要材料消耗量：钢筋0.92t，砂子0.16万m3，石子0.30万m3，块石4.97万m3，柴油354.67t。

工程投资指标

工程总投资3759.08万元，其中建筑工程2930.37万元，临时工程44.99万元，独立费用432.89万元，预备费340.83万元，水保和环境部分10万元。年度价格指数为零。本投资估算未计建设期融资利息。

工程效益

汾河静乐县城段生态综合治理工程是对汾河静乐段进行保护性开发与综合利用的极好形式，是推动生态静乐建设的重要举措。工程实施后，随着河道整治和绿化带的建设，河道美化，将提高沿河地区的环境质量，使得沿河城区的市容市貌彻底改变。汾河静乐县城段生态综合治理工程的建设是推动静乐社会经济可持续发展的“催化剂”，将生态保护和生态旅游的功能有机结合起来，实现自然资源的合理开发和生态环境的改善，最终体现人与自然和谐共处的境界。

汾河静乐县城段生态综合治理工程是静乐县国民经济和社会发展的基础设施，属于社会公益性建设项目，社会效益极大，生态效益明显。

四、项目前期工作开展情况

可行性研究报告已批复，初步设计已上报。

五、项目财务状况

因未开工，现未发生财务收支

六、投资回报方式

项目以BTO模式建设运营，回报方式为政府购买服务。

七、价格确定及调价方式

无价格确定及调价方式。

八、财政补贴

待定。

联系人:吴星亮

联系电话：13509709517

项目3

- 静乐县鸣河流域水土保持综合治理工程项目简介

一、项目建设背景

拟建的静乐县鸣河流域水土保持综合治理工程位于汾河的发源地山西省忻州市静乐县北部，该项目依据山西省省委、省政府晋发【2015】10号文件《汾河流域生态修复规划纲要》精神选取，工程的实施，对静乐县经济社会发展、人居环境改善和人民生活质量提高具有深远的历史意义和战略意义，而且对全国资源型地区实现可持续发展和黄土高原生态综合治理具有重要的指导意义和示范作用。是实现静乐经济社会与自然和谐发展，实施蓝天碧水战略的一项重点示范性工程，是功在当代、利在千秋的德政工程和惠民工程，也是国家煤炭工业可持续发展政策试点在忻州境内的重要标志性工程。工程的建设是十分必要的。

二、建设主要内容及规模

静乐县鸣河流域新增治理水土流失面积8990公顷，其中：水保乔木林3939.7公顷，灌木林543.5公顷，经果林52.9公顷，水平梯田142.公顷，生产道路5公里，渠道3公里，生产坝5公里，护地坝12公里，滩地整治172公顷，封林治理4140公顷。

三、项目总投资及投资概算构成

该项目工程总投资为9650.7万元，其中工程措施费2752.3万元，林草措施费5969.3万元，封禁治理措施费89.71万元，独立费用558.4万元，预备费281.1万元。

四、项目前期工作开展情况

项目立项、可行性研究报告、实施方案已审批完成。

五、项目财务状况

当各项措施充分发挥效益时,年直接经济效益达1069.9万元，投资回收期为9年。

六、投资回报方式

项目以BTO模式建设运营，回报方式为政府购买服务。

七、价格确定及调价方式

无价格确定及调价方式。

八、财政补贴

待定。

联系人：边四厚

联系电话：13934449400

项目4

- 柳林县三川河流域县城段水环境综合治理工程

- 项目简介

一、项目建设背景

为了更好的改善三川河水质，恢复三川河地表水功能，所以开展三川河柳林段环境综合治理工程。

二、建设主要内容及规模

本工程主体工程分为四部分：城市生活污水管网改造工程、农村生活粪便收集处理工程、河道清理整治工程（沿河五乡镇）、人工湿地工程。其中城市生活污水管网改造工程改造总长度5330m；农村生活粪便收集处理工程分两期进行，配置三辆大型吸粪车、39辆吸粪三轮车、3300m³玻璃钢化粪池等；河道清理整治工程住建局共清理主河道垃圾170万m³，沿河五乡镇共清理河道垃圾30000m³；人工湿地工程六项内容。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资13722万元。城市生活污水管网改造工程共投资4835万元；农村生活粪便收集处理工程共投资737万元；河道清理整治工程共投资6100万元；人工湿地工程六项内容总投资2050万元。

四、项目前期工作开展情况

全部工程于2013年5月24日以柳发改城环发[2013]125号审批，2014年8月25日以柳环审[2014]22号批复，2014年11月4日以村镇选字第[141125201901003]许可。

五、投资回报方式

本项目采用BOT模式，政府购买服务。

六、财务状况

暂无。

七、财政补贴

政府购买服务，建设期间财政无补贴。

联系人：薛刚

联系电话：13485420004

项目5

- 阳泉市郊区荫营河教育局至林里村段

- 河道综合治理工程项目简介

一、项目建设背景

近年来，随着荫营镇区人口的急剧增加，城市化进程速度的不断加快，城镇的扩容势在必行，然而现状河道倾倒的垃圾淤积和堤防残缺破损，严重影响河道行洪和生态环境,危及沿岸群众的生命财产安全，对河道治理刻不容缓。该项目建成后，对治理环境污染、防洪治涝灾害、保护水体环境功能、提升荫营河两岸的生态环境和人居环境作用明显，意义重大。

二、项目建设内容及规模

河道整治工程总长4.221千米，河道蓄水工程在河道内布置4座钢坝闸以及库区防渗工程，新建湿地全长3.271千米，主要以生态景观为主，面积6.73万平方米，河道两岸新建宽5-30米的景观带，污水箱涵、堤顶道路工程及其他工程。

三、项目总投资及投资概算构成

本项目建设总投资为13540.10万元。工程部分13340.10万元，环境保护工程投资100万元，水土保持工程投资100万元。

四、项目前期工作开展情况

项目已于2017年1月24日完成可研批复。

五、项目财务状况

财务情况暂未确定。

六、投资回报方式

投资收益暂未确定。

七、价格确定及调价方式

价格确定根据人工费用及各项运营成本变化情况，在进行社会意见征询后进行价格调整。

八、财政补贴

待定。

联系人：赵根财

联系电话：13935372999

项目6

- 阳泉市郊区荫营镇污水管网修缮工程项目简介

一、项目建设背景

随着郊区工农业生产的迅速发展和人民生活水平的不断提高,用水紧张和污水排放的问题已越来越突出。由于阳泉市郊区荫营镇区现状污水管网存在设计缺陷，每逢雨季都会造成管网移位冲断、泥沙淤堵现象，需停运进行污水管网清淤抢修，既耗费资金又影响减排进度。为此，区委、区政府对荫营镇区排水基础设施高度重视，决定在现有污水管网的基础上进行改造。项目建成后，可以避免污水管网雨季淤堵现象，提高污水水质浓度，确保污水管网正常运行及郊区COD、氨氮指标的顺利完成。项目的建设具有保护环境、造福人民的重要现实意义。

二、项目建设内容及规模

本工程污水主管道全线长10.7公里。新增加管线2.6公里，维修管线8.1公里。新增管线部分：敷设φ800带钢肋双壁波纹管1.3公里，此φ800管道设检查井26座；敷设φ600带钢肋双壁波纹管1.3公里，此φ600管道设检查井25座。维修管线部分：污水检查井之间距离在70米以上的污水管道更换主管，敷设φ1000带钢肋双壁波纹管3.3公里，开挖回填管沟3.3公里，改河道3.3公里，并拆除重建φ1000管道检查井90座；检查井之间距离在50-70米之间的污水管道，在检查井之间中心增加工作口进行清淤疏通2.9公里；检查井之间距离在50米以下的污水管道进行清淤疏通1.9公里；同时在主管线新增φ1000管道设检查井60座、φ600支管15处。

三、项目总投资及投资概算构成

本项目建设总投资为2140.86万元，除地方财政拨款1140.86万元外，其余资金向社会筹集。

四、项目前期工作开展情况

可研报告已编制完成，正在办理附件资料。

五、项目财务状况

财务状况暂未确定

六、投资回报方式

项目为ROT模式,投资回报来源于项目运营过程中产生的收益，根据实际情况进行确定。

七、财政补贴

待定。

联系人：赵根财

联系电话：13935372999

项目7

- 长治县黎（黑）水河生态修复工程简介

一、项目建设背景

长治县黎（黑）水河生态修复工程是县委、县政府为提高黎水河防洪标准、改善黎水河流域生态环境、全面构建“美丽长治县”而提出的工程项目。

黎（黑）水河是海河水系浊漳南源支流石子河的次级支流，相传炎帝在羊头岭下黎岭村建都古黎国，教民农耕稼穑，开创了中华农耕文化的先河。人们常用的“黎民百姓”一词就出自这里。这里承载了农耕文明和炎黄部落联盟的悠久历史文化，赋予了长治县独特的文化魅力。黎水河发源于长治县韩店镇黎岭村西南，流经长治县及长治市郊区、城区3个县区，于城区紫坊村东南汇入石子河，河流全长15.1Km，全流域面积108.45Km2。黎（黑）水河长治县段位于县境中西北部平川区，境内长度11.94Km，涉及2镇1乡31个村。

黎（黑）水河属季节性暴雨型河流，近20多年来，因长期干涸，河道年久失修，河道被挤占、淤积、堵塞现象严重，给地方群众正常生产生活用水排放造成了巨大不便，也对下游郊、城区段河道治理造成巨大隐患。现状河道防洪标准均达不到五年一遇，洪涝灾害频繁，防洪任务十分严峻，沿岸群众要求尽快整治黎水河的呼声很高。实施截污净污，保持河道畅通，保障行洪安全，尽快进行河道生态修复势在必行。对黎水河进行全面治理，不仅直接关系着黎水河流域经济社会的可持续发展，而且直接影响着两岸人民群众的生命财产安全。

二、项目建设主要内容及规模

工程规划治理河道长度11.94km。建设内容包括疏浚拓宽、截污净污、蓄水补水、水岸景观、配套设施等。治理河段长度11.69km（利用原有治理成果0.25km），新建蓄水堰40座；提水泵站1座，输水管线6.17km；截污箱涵17.67km；河岸绿化面积364亩；打造3处景观节点。蓄水补水系统完成后黎水河黎岭至司马湖河段将形成水面20.46万m²，平均蓄水深度达到0.8m，总蓄水量为18.77万m³。

根据黎（黑）水河沿岸乡镇村庄重要性和区域规划，确定河道工程等级为Ⅳ等，防洪标准为二十年一遇，主要河道堤防级别为4级。防洪建筑物级别中，主要建筑物为4级，如护坡、箱涵等；临时建筑物级别为5级，如围堰等。抗震设防烈度为7度。

三、项目总投资及投资概算构成

工程总投资43979.75万元。其中：建筑工程31389.64万元，机电设备及安装工程2094.46万元，金属结构及设备安装工程747.51万元，临时工程875.61万元，独立费用4692.56万元，预备费3979.98万元，水保环保费200万元。

四、项目前期工作开展情况

2016年11月，根据县政府常务会议精神，由长治县黎都资产管理有限公司注资，成立了长治县黎水河道综合治理工程建设有限公司，承担黎水河生态修复治理相关业务。同时，县水利局委托南京市水利规划设计院股份有限公司编制黎水河生态修复工程可行性研究报告。2017年1月，《黎（黑）水河生态修复工程可行性研究报告》编制完成。2017年3月16日，县发改局以长县发改审字〔2017〕11号文对该工程批复立项。目前该项目已由县水利局上报进入国家重大建设项目库。

2017年2月4日，在县政府、县水利部门大力推动下，沿线各乡镇组织涉及各村开始先行疏浚黎水河河道。到目前为止已初步完成疏浚长度7.1KM，完成土方开挖32万余m3。

五、项目财务状况

本工程项目为纯公益性质水利建设项目，社会效益、生态效益显著，工程实施后对提高河道防洪标准、提高沿河人民群众生活质量有巨大推进作用。经测算，工程运行期年运行费用为93万元，经济内部收益率16.57%，经济净现值8276.9万元，经济效益比为1.35。由上述指标看，治理工程的经济内部收益率大于国家规定的社会折现率7％，经济净现值大于零，效益费用比大于1，表明该治理工程具有较好的国民经济效益，项目在经济上是可行的、合理的，同时具有一定的抗风险能力。项目实施具有很好的社会经济效益。

六、投资回报方式

待定

七、价格确定及调价方式

待定

八、财政补贴

待定

联系人：王荣兵

联系电话：0355-808941413835503966

项目8

- 山阴县水峪口水库工程项目简介

一、项目建设背景

山阴县南部山区水资源丰富，水峪口水库工程作为《山西省海河流域小型水库更新建设规划（2011～2015年）》推荐的首批建设工程，是山阴县唯一的山区控制性水利枢纽工程，项目建成后，年可提供城镇生活用水186万m3和2.3万亩农田灌溉用水302万m3，具有显著的社会效益。

二、建设主要内容及规模

山阴县水峪口水库总库容594万m3，为小（I）型水库。工程主要建设内容为：沥青混凝土心墙砂砾石坝、右岸溢洪道、左岸导流泄洪引水洞、上坝道路建设，以及闸门、启闭机购置等。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资估算：1.355亿元。筹资渠道：政府投资0.5亿元，社会资本融资0.855亿元。

四、项目前期工作开展情况

项目可行性研究报告、初步设计均已批复。

五、项目财务状况

本项目经济内部收益率8.98%，经济净现值1502.54万元，经济效益费用比1.09。

六、投资回报方式

本项目回报方式为运营相关收入，测算回报率为4%，回收周期约为17年。

七、价格确定及调价方式

价格确定及调价方式根据市场由企业自主确定，地方物价部门加强监督和管理。

八、财政补贴

无财政补贴政策。

联系人：崔建新

联系电话：13934923018

- 三、环境保护领域

项目1

- 交口县南山生态综合治理项目简介

一、项目建设背景

改革开放以来，交口县社会经济持续健康发展，人民生活水平明显提高，城市面貌日新月异。特别是近年来，历届领导班子不断加大生态建设工作力度，重点实施了一大批关乎民生的生态工程，凸显山青水碧天蓝的新交口。

交口南山位于交口县城南侧，规划总用地为118.89万㎡，规划以森林休闲、游乐观光为主，兼顾城市景观、科普教育、绿化生态等多功能于一体。南山是交口县开展五大重点绿化战役推进生态建设工程的重点项目，目标是打造高标准森林公园。为了改善南山生态现状，充分发挥南山生态对城市的调节功能，在尽量保护、利用原有生态功能的基础上，交口县住房保障和城乡建设管理局决定对南山生态实施综合治理，更好地服务于交口经济社会发展。

二、项目建设内容及规模

南山生态综合治理面积约105.19万平方米，建设内容包括绿化、园路、行车路、景观照明、建筑小品、给水、污水及排水等。

三、项目总投资及投资概算构成

1、项目投资估算

工程估算总投资15518.68万元，其中建安工程费用13259.16万元，工程建设其他费848.74万元，预备费1410.79万元。

2、项目资金筹措

项目资本金3200万元。其中，政府方出资640万元，社会资本出资：2560万元。项目建设的其他资金由社会资本自筹解决。

四、项目前期工作开展情况

项目可行性研究报告、PPP实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评价报告编制完成。正在进行勘探、初步设计、施工图设计、监理的招投标。

五、项目财务状况

本项目属于公益性项目，采用PPP模式运作，坚持“盈利但不暴利的原则”，全投资内部收益率5.31%。

六、投资回报方式

本项目采用政府付费模式。政府方通过支付建设服务费来购买项目公司提供的“投融资、建设”南山生态综合治理的建设服务，以及由政府方向项目公司支付园林的养护、维护费来购买项目公司提供的“运营、维护管理”服务。园林运营维护的内容主要包括：园林的绿化养护、管理等。回报期为15年。

七、运营维护费的支付方式

1、项目运营维护费支付标准根据实际发生的运营维护的工作量，并通过财政审计后进行核算。

2、山体绿化运营维护需要符合运营维护服务的质量标准，根据运营维护的质量按绩效进行付费。

采用如下方法：

实际维护费用根据中标人维护费报价的基础上，结合第一年实际发生的经财政审计后的维护成本，确定基准维护费。以后每年，根据基准维护费及当年的通货膨胀率等因素设定调价系数，确定每年的维护费，并在此基础上，对投资人实际维护水平进行绩效考评后确认的支付比例，综合确定每年实际支付维护服务费额度。

八、财政补贴

府所支付费用。为鼓励投资人参与，政府可以给予运营补贴，补贴的原则是项目公司达到合理的收益率，能够正常持续经营。但项目公司管理不善等造成亏损，政府不予补贴。

联系人：郭凌香

联系电话：15935095527

项目2

- 交口县城区可视范围山体绿化项目简介

一、项目建设背景

根据吕政办发电（2016）52号文的精神要求，为适应交口县县城园林绿化建设与管理的需要，加强县城环境建设，保护和改善生态环境，提高县城规划与园林绿化建设管理水平，促进县城可持续发展。现紧紧围绕全县当前面临的生态环境突出问题，树立新的资源环境生态观，以建设资源节约型、环境友好型社会未目标，以黄土丘陵区水土流失控制、矿区生态建设、城镇生态建设为重点，在目前生态治理的基础上，根据计划要求对交口县县城周边进行可视山体绿化，主要包括南山、北山、东山范围内山地。

为满足交口县城创建国家园林城市的需要，在2015年编制完成了《交口县县城控制性详细规划》和《交口县绿地系统规划》，这两套规划对县城的用地性质，绿地布局做了规划设计。

交口县自然条件优越，县城外围的南山植被良好，绿树成荫。但由于在早期城市建设中，没有注重城市绿地系统的建设，导致了城市内部缺少绿地系统，与县城外围优越的自然资源形成鲜明的对比。这几年来，县政府逐步意识到良好的绿地系统是县城建设的重要组成部分，是县城唯一有生命力的基础设施。它不仅具有美化环境、净化空气、平衡生态系统的作用，而且可以为县城居民提供休憩游乐场所等作用。同时，作为县城开敞空间，在地震、水灾等重大灾害发生时，能够作为人民群众紧急避险、疏散转移或临时安置的重要场所，是县防灾减灾体系的重要组成部分。

近年交口县委、县政府积极创建“国家级园林城市”，改造县城内部不合理绿地系统。在创建园林城市的过程中，分步实施环城绿化工程，休闲游园工程，以及主道路周边的裸露山体进行绿化修复，合理配置乔灌草木，为明天的交口，成为园林城、生态宜居城市、休闲养生城奠定坚实的基础。

二、项目建设主要内容及规模

总绿化面积2672.97亩，建设内容主要包括城区环城绿化，休闲游园，机关庭院，地区主路两侧裸露山体绿化等工程。该工程分为一期工程及二期工程，一期工程1432.12亩，包括环城绿化一期工程、休闲游园一期工程、城区主路两侧裸露山体绿化；二期工程1240.85亩，包括环城绿化二期工程、休闲游园二期工程。建设总工期为2年3个月。

三、项目投资及投资概算构成

工程估算总投资为17752.09万元。其中，工程费用13962.67万元（一期工程9433.24万元，二期工程4529.43万元），其他费用2175.59万元，预备费1613.83万元。资金筹措由政府资本和社会资本以PPP模式参与工程投资，资金来源于自有资金和银行贷款。

四、项目前期工作开展情况

目前该项目已立项，可研编制完成并批复，完成实施方案、物有所值、财政承受能力批复，正在进行社会资本资格预审工作和勘探、初步设计、施工图设计、监理的招投标。预计2017年7月底完成项目前期工作。

五、项目财务状况

本项目全投资内部收益率5.39%。

六、投资回报方式

本项目属于公益性项目，采用PPP模式运作，坚持“盈利但不暴利的原则”。

七、价格确定及调价方式

本项目收费按照国家标准进行，调价按照相关规定进行。

八、财政补贴

无

联系人：郭凌香

联系电话：15935095527

- 四、重大市政工程领域

项目1

- 静乐县热力有限公司热源厂改扩建项目简介

一、项目建设背景

目前静乐县新城区发展较快，原有供热能力已不能满足。从采暖期供暖煤耗单方面计算，本项目实施后每年节约标准煤3.01万吨左右，其节约效益十分显著。

二、建设主要内容及规模

原普能静乐电厂2台2×35T/h循环流化床锅炉改造为2×29MW高温热水锅炉；新建一台70MW高温热水锅炉及配套的一次管网和热力站；建设80米烟囱一座；燃料输煤系统一套；厂内总配电站一座；化学水处理车间一座。不含二次管网。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资15160万元，现已落实8660万元；其中国家投资480万元，县财政及单位自筹8180万元。尚缺资金6550万元，需贷款解决。

四、项目前期工作开展情况

可研及节能评估报告已完成并通过；环境评价报告书初稿已完成正进入审批阶段；地勘已完成；土地正在落实；设计招投标正在落实。

五、项目财务状况

本工程总投资15160万元，税前财务内部收益率7.29%。

六、投资回报方式

项目回报方式为运营收入，测算回报率为4%，回收周期为20年。

七、价格确定及调价方式

价格确定及调价方式根据市场由物价主管部门确定。

八、财政补贴

待定。

联系人：李爱峰

联系电话：13903506385

项目2

- 交口县城区地下综合管廊工程项目简介

一、项目建设背景

在交口县城区建设地下综合管廊工程，符合国家和我省加快推进城市地下综合管廊建设政策要求。交口县地处山区，可建设用地较少，土地资源非常稀缺。随着县城不断的发展，县城地下管线数量不断增加，2010年时仅有给水、排水管线，目前已经建成了燃气、供热、电信等管线。同时按照建设节约型社会的要求，土地必须集约化利用，建设综合管廊是经济合理又符合集约化建设要求的做法。

二、项目基本情况

交口县城地下综合管廊工程项目建设主要内容包括3条地下综合管廊和3条道路，管廊总长4.50公里，道路总长度4.52公里。2016—2017年实施迎宾街管廊长1.10公里，道路长度1.10公里。2017—2018年实施龙泉街管廊长1.59公里，道路长度1.61公里；2018—2019云梦街管廊长1.81公里，道路长度1.81公里；3条管廊设计均采用3舱式。入廊管线分别为给水管道、再生水管道、热力管道（一次和二次管道）、燃气管道、电力电缆、电信缆线、污水管道等7种管线。

三、建设主要内容及规模

新建地下综合管廊4.5公里，其中：迎宾街综合管廊1.1公里；龙泉街综合管廊1.59公里；云梦街综合管廊1.81公里。2016—2017年实施迎宾街管廊长1.10公里，道路长度1.10公里。2017—2018年实施龙泉街管廊长1.59公里，道路长度1.61公里；2018—2019云梦街管廊长1.81公里，道路长度1.81公里；3条管廊设计均采用3舱式。入廊管线分别为给水管道、再生水管道、热力管道（一次和二次管道）、燃气管道、电力电缆、电信缆线、污水管道等7种管线。

四、项目任务情况

2016年省下达0.93公里建设任务，要求年内必须开始基槽开挖、槽壁支护工作。2017年计划建设县城迎宾街至龙泉街烟草段，长1.48公里，完成投资4.8亿元，年底完工。

五、项目投资情况

总投资估算10.03亿元（含建设期贷款利息6429.34万元），年运行费用672.23万元。

六、项目工作开展情况

已完成可研、初设批复，完成管廊规划的编制工作，完成了勘探、设计、安评、监理、造价咨询、施工图审查等单位的公开招标工作，项目录入住建部项目库，并列入省财政厅第三批示范项目库，目前正在进行社会资本方招标工作。

施工图设计、审查工作已完成。

七、项目财务状况

本项目投资回收期为20年，内部收益率为6.3%。

八、投资回报方式

使用者付费，投资回报周期20年。

九、财政补贴

财政根据与合作方的谈判结果协调财政补贴，并积极争取上级补助资金。

联系人：郭凌香

联系电话：15935095527

项目3

- 孝义市棚户区（三贤路片区、党校片区、长安巷片区）

- 配套市政道路-建设街改造工程项目简介

一、项目建设背景

全国棚户区改造工作电视电话会议于2016年3月21日召开，会议主要内容是：2016年国家棚户区住房改造600万套，任务重、难度大，要不断开拓工作思路，创新工作方法，扎实做好工作。孝义市近年来积极响应国家和山西省的号召，努力开展棚户区安置工作。本次拟建建设街是旧城棚户区改造的重要组成部分，现状建设街基础设施配套不足，造成棚户区基础设施严重滞后，现状污水横流、下雨内滞，已严重影响棚户区居民的生产及生活，现状道路损坏严重，机动车和非机动车混合行驶，高峰时段经常拥堵不堪，造成严重的安全隐患。本次道路改造主要服务于棚户区及周边居民，也为周边地块后续的开发建设创造良好的条件。同时该道路作为城市道路网的一部分，建设完成对于完善孝义市城区道路网络具有重要作用。

二、建设主要内容及规模

本工程起点为建设街与孝汾大道平交口，终点位于建设街与迎宾路平面交叉口，道路设计全长3425.969米，道路红线宽24米。工程内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程等。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资7960.99万元，其中：工程费用6506.55万元，其他费用730.72万元，预备费723.73万元。资金来源为财政自筹及申请中央配套资金,社会资本出资1273.76万元。

四、项目前期工作开展情况

已完成可行性研究报告的批复、环境影响报告表、勘察设计的招标，正在进行初步设计的批复阶段。

五、项目财务状况

项目属于市政道路工程，所得税前内部收益率15.82%，净现值6304.1万元，投资回收期11.62年。

六、投资回报方式

本项目没有经营性收入，回报方式采用“政府付费”的支付方式。政府付费包括可用性服务费和运维绩效服务费。

联系人：文虎

联系电话：18635855002

项目4

- 孝义市棚户区（三贤路片区、人民医院周边片区、

- 长安巷片区）配套市政道路-府前街改造工程项目简介

一、项目建设背景

全国棚户区改造工作电视电话会议于2016年3月21日召开，会议主要内容是：2016年国家棚户区住房改造600万套，任务重、难度大，要不断开拓工作思路，创新工作方法，扎实做好工作。孝义市近年来积极响应国家和山西省的号召，努力开展棚户区安置工作。拟建道路主要服务棚户区有已经改造完成的人民医院周边片区、正在实施的三贤路片区一期、及准备实施的长安巷片区和三贤路片区二期等，从改造成果来看，得到了当地居民的拥护和赞许，在经济、政治、社会、文化等多个方面都有重要意义。本次拟建府前街是旧城棚户区改造的重要组成部分，现状府前街基础设施配套不足，造成棚户区基础设施严重滞后，现状污水横流、下雨内滞，已严重影响棚户区居民的生产及生活，现状道路损坏严重，机动车和非机动车混合行驶，高峰时段经常拥堵不堪，造成严重的安全隐患。本次道路改造主要服务于棚户区及周边居民，也为周边地块后续的开发建设创造良好的条件。同时该道路作为城市道路网的一部分，建设完成对于完善孝义市城区道路网络具有重要作用。

二、建设主要内容及规模

本工程起点为府前街与永盛路平交口，终点位于府前街与迎宾路平面交叉口，道路设计全长2449.140米，道路红线宽30.0米。工程内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程等。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资6716.96万元，其中：工程费用5478.07万元，其他费用628.26万元，预备费610.63万元。资金来源为财政自筹及申请中央配套资金,社会资本出资1074.71万元。

四、项目前期工作开展情况

已完成可行性研究报告的批复、环境影响报告表、勘察设计的招标，正在进行初步设计的批复阶段。

五、项目财务状况

项目属于市政道路工程，所得税前内部收益率12.99%，净现值3029.7万元，投资回收期9.87年。

六、投资回报方式

本项目没有经营性收入，回报方式采用“政府付费”的支付方式。政府付费包括可用性服务费和运维绩效服务费。

联系人：文虎

联系电话：18635855002

项目5

- 孝义市城区道路排水管网改造建设

- （一期）工程项目简介

一、项目建设背景

孝义市现有城区道路排水管网总长达300公里，其中雨污合流管网约100公里。为改善孝义市城区人居环境，最大限度实现城区道路排水雨污分流，解决汛期城区内涝严重问题，现利用孝义市被列为全国第二批新型城镇化建设试点的良好机遇，拟对城区部分道路排水管网进行改造和建设。

二、建设主要内容及规模

对主城区主要道路（17条）现有的雨污合流管网改造为完全分流制管网，改造共涉及雨污管网总长度为71715米，其中雨水管网总长度14882米，污水管网总长度56833米。建设期为三年。

三、项目总投资及投资概算构成

项目概算投资1.55亿元，资金来源为政府投资、争取上级资金和政策性银行贷款。

四、项目前期工作开展情况

已完成可行性研究报告、初步设计。

五、项目财务状况

本工程作为孝义市市政基础建设的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。

六、投资回报方式

项目以BOT模式建设运营，政府购买服务。

联系人：薛诗威

联系电话：13834016238

项目6

- 孝义市城区中低压配电网工程配套电缆

- 排管土建工程

一、项目建设背景

近年来，孝义市围绕区域性中心城市建设目标，统筹布局，科学规划，强化道路交通建设，完善城市基础功能，城市的辐射力和影响力明显增强，城市化水平逐年提升。然而城区原有中低压配电网已无法完全满足孝义市日益增长的用电需求。经供电部门与上级管理部门积极沟通，现已将孝义市列为吕梁市地级城网建设区，每年下达的中低压配网项目繁多，为保证全年各项工程项目按期完工及早投运，有效解决孝义市城区内供用电紧张局面，为此，孝义市城镇公共服务和基础设施建设有限公司提出了孝义市城区中低压配电网工程项目配套电缆排管土建工程，项目建设势在必行，刻不容缓。

二、建设主要内容及规模

本工程共计19项电缆排管及电缆隧道建设：孝义市安居街（迎宾路—中和路）电缆排管新建工程、孝义市府前街（楼西站-迎宾路）电缆排管新建工程、孝义市敬德街（东义虎路-中升街）电缆排管新建工程、孝义市学府街电缆排管新建工程、孝义市梧桐街（东景观路-孝汾大道）电缆排管新建工程、孝义市梧桐街（湖滨路-中和路）电缆排管新建工程、孝义市梧西路（前营变电站-迎宾路）电缆隧道新建工程、孝义市孝汾大道（崇文大街-看守所）电缆排管新建工程、孝义市孝汾大道（孝汾大道桥南-梧桐街）电缆排管新建工程、孝义市义虎路（前营变电站-梧桐街）电缆隧道及排管新建工程、孝义市振兴街（孝汾大道-留义面粉厂）电缆排管新建工程、孝义市振兴街（永安路-府前街）电缆排管新建工程、孝义市中和路（北外环-新安街）电缆排管新建工程、孝义迎宾110kv输变电工程10kv接续线部分电缆隧道和排管工程、孝义市封家峪电缆排管工程、孝义市三贤路电缆排管工程、孝义市永安路电缆排管工程、孝义市孝汾大道电缆排管工程、孝义市建设西街电缆排管工程。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资26474万元，其中：工程费用22907万元，其他费用1606万元，预备费1961万元。资金来源为财政自筹及争取上级资金。

四、项目前期工作开展情况

已完成选址、可行性研究报告的批复、环境影响报告表、初步设计的批复，正在进行规划局方案未出待审批阶段。

五、项目财务状况

本工程作为孝义市市政基础建设的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。

六、投资回报方式

本项目没有经营性收入，回报方式采用“政府付费”的支付方式。政府付费包括可用性服务费和运维绩效服务费。

联系人：文虎

联系电话：18635855002

项目7

- 云谷创业科技园项目简介

一、项目建设背景

科技园区从本世纪五十年代起步以来，对促进科技成果的转化，培育创新型的高科技企业和企业家，孕育新的技术革命和新兴产业，推进新经济的发展进程发挥了根本性的推动作用，成为一个国家和地区实现高新技术产业化、促进经济增长和社会持续发展的有效方式和重要手段，国家的高新技术园区和经济技术开发区也已经成为我国高技术产业的重要集聚地，并将在经济发展中继续发挥辐射和带动作用。云谷项目的建设，是阳泉市依托百度，发展信息产业迈出的重要一步，将有力地推动阳泉市经济由传统产业向信息化、高端化产业转型升级，对于谋求转型发展、创新发展有着重要的引领、示范作用，将为“大众创业、万众创新”提供良好的发展平台。

二、建设主要内容及规模

项目总占地50020.37㎡，总建筑面积约为249700㎡。项目一期占地面积约为26959.45㎡，其中地上建筑面积103700㎡，地下建筑面积32800㎡。分为东、西两段工程，2017年先期启动一期东段工程建设，规划建设主体楼、地下车库及相关基础配套设施等，计划投资1.7亿元。西段规划建设主体楼及6层的附属配套楼。

三、项目总投资及投资概算构成

项目园区基础设施建设投资约72521万元。本项目建设资金由政府扶持资金、社会融资及建设单位自筹共同解决。

四、项目前期工作开展情况

项目已于2016年10月完成可研批复，预计2017年6月开工建设。

五、项目财务状况

2016年，为推动云谷创业科技园尽早开工建设，经管委会研究，以注册资本金方式注入阳泉经济技术开发区众盈企业服务中心1500万元作为该项目启动专项经费。2016年8月，该项目获得PPP项目中央预算内投资50万元，该资金只限用于项目前期能评编制，项目咨询机构招标，实施方案、物有所值评价及财政可承受能力论证的编制。

六、投资回报方式

项目回报方式为产业收益，预计年回报率为4%，项目回收周期为10年。

七、价格确定及调价方式

项目暂时不涉及调价机制，后期由政府主导与市场结合定价，并根据当地物价水平、按成本加合理利润调整、符合国家相应的价格法律法规。

八、财政补贴

本项目为使用者付费，同时向发改、经信等相关部门申请国家补助资金。

联系人：王晓峰

联系电话：13935394499

项目8

- 潞城市城市集中供热管理处

- 热电联产热力网扩建（大环网）项目简介

一、项目建设背景

潞城市集中供热目前覆盖范围基本为府东路以西，西环路以东、邯长铁路以北、北华街以南，目前集中供热面积已达246万平米，其中未采取集中供热的（包括在建项目及民房庭院）约207万平米，节能建筑39万平米。到2020年城区内建筑面积可达530万平米。

集中供热主管网于2005年设计施工，当时按总供热面积300万设计，目前原有主管网已基本饱和，随着城市建设的不断发展，供热面积不断增加，2014年实现热电联产，热源由王曲电厂供给，首站供热能力500万平米，现急需解决主管网饱和问题。

二、建设主要内容及规模

由热力首站另行引出一趟DN700一次网管线进入市区与原有管线连成环状，共同承担城市500万平米建筑的供热。

本期敷设一级管网长度11.80km；热力站：新建17座；监控中心一座。按照供热普及率95%计算，总供热面积为500万平米，本期扩建供热面积254万平米。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资12187万元（含铺底流动资金），其中项目建设投资11779万元，铺底流动资金110万元，建设期利息297万元。

四、项目前期工作开展情况

该项目规划、土地、环评、节能、可研、初设等前期工作已完成。

五、项目财务状况

本项目内部收益率6.16%，总投资收益率6.34%。

六、投资回报方式

项目回报采用使用者付费+可行性缺口补助方式。

七、价格确定及调价方式

通过政府核定的经营收费项目及价格、并根据当地物价水平、按成本加合理利润调整、符合国家相应的价格法律法规。

联系人：梁炜

联系电话：18903559669

项目9

- 壶关县集中供热三期建设项目简介

一、项目建设背景

壶关煤销热力有限公司热源厂冬季承担壶关县城城区集中供热任务，建设有4台锅炉（3×29MW＋1×58MW链条炉排高温热水锅炉），供热面积为206万m2。目前随着县城建设规模扩大，现有热源厂不能满足供热区域新增负荷的需要，因此需要对现有热源厂进行扩建。

二、建设主要内容及规模

扩建2×92MW链条炉排热水锅炉及其配套的附属设施，新建10座换热站，其中20万m2热力站8座，15万m2热力站2座，一次管网包括主管网及新建热力站管网，不包括旧换热站支线的更换，总供热半径，管网管径为DN900-DN200。建设规模：本期新增供热面积为1＃-24＃换热站扩容，新建25＃-34＃共10座热力站，共计供热面积330万平方米，供热负荷165MW。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资12992.12万元人民币，企业自筹20%，其余为银行贷款。

四、项目前期工作开展情况

该项目节能评估已批复，可行性研究报告已批复。

五、项目财务状况

本项目内部收益率6%。

六、投资回报方式

本项目采用BOO模式，属经营性项目，回报周期15年。

七、价格确定及调价方式

由当地物价部门确定，根据物价增长指数进行调整。

八、财政补贴

无财政补贴。

联系人：贾凤呜

联系电话：13593285181

项目10

- 沁县县城集中供热PPP项目简介

一、项目建设背景

集中是城市重要基础设施之一，是节约能源、减少污染的重要措施之一。随着沁县城镇化建设的快速发展，人民生活水平的逐步提高，由于沁县县城只有分散锅炉房供热和居民自制土暖气加小煤炉供热两种供热方式，集中供热滞后，导致采暖期大气污染严重，且能源浪费严重，制约了沁县经济的发展，与沁县县城总体规划的建设发展不协调，实施集中供热势在必行，同时也顺应人民群众的期盼，提升了城市品位。2011年3月4日，根据沁政函〔2011〕11号文件批复成立沁县华阳供热有限公司，具体负责沁县集中供热项目的建设和运营管理。

二、建设主要内容及规模

沁县华阳供热有限公司位于沁县段柳乡长胜村牛家沟，占地89亩，供热范围为沁县规划建成区。建设规模为新建2×58MW煤粉锅炉（同时预留2台锅炉的安装位置）,配套风烟系统、燃料运输系统、除尘、出灰渣系统、热水循环系统、水处理系统、供、排水、采暖及通风系统、供配电双轨线路及调节自控系统等，铺设一次管网总长度14882米，换热站25座，供热负荷96.32MW，新增供热面积168万平方米；

三、项目总投资及投资概算构成

项目初始评估价30684万元，工程总投资24238.6万元，申请亚行贷款14553.6万元，国内配套资金9791.4万元。

四、项目前期工作开展情况

负责沁县县城集中供热的主体为沁县华阳供热有限公司，由沁县住房保障和城乡建设管理局管理，目前该办理了营业执照、机构代码证、税务登记证、开户许可证，注册资金300万元。

该公司共有职工101人，分设办公室、收费部、安环部、财务部、工程部、运行部、煤粉厂七大科室。

截止2016年采暖季1#2#锅炉系统、布袋除尘系统、水处理系统、脱硫系统全部安装完成，长治市质监局已对锅炉进行验收，并于2016年11月全部投入运行。建设21座换热站，投入运行了17座，实现供热面积79万平方米。热源厂土建工程于2014年8月开工建设，当前主厂房、办公楼、80米烟囱、风烟、水处理、给排水、道路等工程全部完工，并都投入运行。一次管网土建和安装从2016年4月开工，11月完工，共计完成管网14公里，连通21座换热站，还剩清华苑、沁州花苑、工程二处、东苑四座换热站未接通。二次管网工程约20公里，2016年共计完成二网管道11公里，接通近30个工建单位，5000余户居民。根据沁县人民政府第72次周例会纪内容，成立沁县盛安煤粉加工有限公司，负责沁县集中供热配套煤粉制备，总投资1877.5万元，截止2016年底工程已全部完工，并正常生产。

五、项目财务状况

本项目总投资收益率6.63%，社会资本动态回收期18.43年，社会资本税后内部收益率6.26%.

六、投资回报方式

本项目采用转让、运营、移交（TOT）方式运作，属公益性项目，考虑到使用者付费无法获取合理收益、甚至无法完全覆盖项目的转让和运营成本，使用者付费之外的缺口部分实行可行性缺口补助模式，由政府提供一定的补助。使用者付费部分由政府定价。

七、价格确定及调价方式

价格确定：使用者付费部分为政府定价，以县物价中心规定的取暖收费价格为准；政府可行性缺口补助部分为经过政府或实施机构确认的中标社会资本的补助单价。

调价方式：本项目调价分为两个部分。

政府定价部分价格调整依据国家发改委、建设部《城市供热价格管理办法》（发改价格〔2007〕1195号）和《建立煤热价格联运机制的指导意见的通知》（发改价格〔2005〕2200号）文件，当到厂价格变化超过10%，启动煤热价格联运机制，物价部门会同财政部门、等来主管部门开展调查认证、成本实地考察和价格听证工作。

政府补助部分价格调整分两个部分。第一部分：最终转让价格确定之后，继而测算供热单价，在特许经营期间第一个供暖季积累的运营经验和成本数据，结合供热成本及市场调研情况，经双方谈判，各相关部门参与提出意见，并报政府批准，签订补充协议，相应调整初始供热补助价格。第二部分：第一个运营年的补助价格不做调整，暂定自第三个运营年（含第三个运营年）开始，项目公司每三年可根据成本变化情况，提出高价申请报告。经第三方评估机构评估供热成本后，提出调价意见，提请政府批准。

如特许经营期间，因重大工芤调整引起的升级、改造、扩建，需增加投资，双方协商另行签订补充协议，确定是否启动调整机制。

八、财政补贴

特许经营期间1-3年，每年1000万元；4-15年，每3年增加900万元；16-25年，每年2000万元。

联系人：王强

联系电话：13934053925

项目11

- 运城市邑东路（禹都大道-南同蒲铁路）道路、

- 铁路跨线桥及地下综合管廊项目项目简介

一、项目建设背景

运城市东部新区目前只有安中路一条东西向通道，南北方向的除绕城高速和部分低等级道路外，无主要交通干道。为完善骨架路网，缓解交通压力，南北方向的主要通道邑东路正在筹建，其中机场大道以北段有现状路，南同蒲铁路以南段正在筹建中。为早日打通邑东路这个南北大通道，南同蒲铁路以南路段的建设十分必要。邑东路（禹都大道-南同蒲铁路）、跨线桥（即跨南同蒲铁路和原侯运公路）的建设，有利于贯通铁路南北，在东部新区形成南北向大通道，完善现状路网结构。

城市市政公用管线是城市赖以正常运行的生命线。目前，我国大部分的市政管线是以直埋方式敷设的，虽然这种敷设方式设计方案成熟，施工简单，投资小，并且有众多施工案例可以借鉴，但是随着社会的发展和城市职能不断完善，管线的直埋方法越来越显露出弊端，阻碍了城市现代化发展的步伐。建设地下综合管廊，不仅避免了由于埋设或维修管线而导致道路重复开挖及架空电缆电线（即“马路拉链”现象及“空中蜘蛛网”现象），而且由于管线不接触土壤和地下水，因此避免了土壤对管线的腐蚀，有利于节约管线维护成本，延长管线使用寿命。

二、建设主要内容及规模

本项目包括三个子项目：一是道路项目，工程南起禹都大道，北至规划四十四路，全长826.226米，道路正常段红线宽55米，按城市主干路标准设计；二是铁路跨线桥项目，铁路跨线桥项目南起规划四十四路北侧，北至机场大道，与邑东路相接，工程总长度为1000米，其中上跨桥总长为560m，桥头引线道路工程路线长240m，铁路跨线桥与机场大道连接段道路长200米；三是管廊项目，安邑东路地下综合管廊工程南起禹都大道，北至机场大道，全长1.97千米，本次采用四舱断面，布置形式为综合舱、电舱、天然气舱和污水舱。

三、项目总投资及投资概算构成

项目合计投资总额约为53987万元，其中道路工程投资额为12167.95万元；铁路跨线桥项目投资额为20532.07万元；地下综合管廊工程投资额为21287.79万元。

四、项目前期工作开展情况

已完成可行性研究报告、初步设计、实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值专项评估报告。待《PPP项目物有所值专项评估报告》通过市政府常务会后即可公开招投标。

五、项目财务状况

根据测算，本项目运营补贴支出净现值合计为61377.82万元，项目资本金内部收益率为7.05%，全投资内部收益率为5.04%。

六、投资回报方式

项目回报方式为运营补贴收入，回收周期为13.86年。

联系人：董云琪

联系电话：13835919300

项目12

- 运城市中银大道北延长线及地下综合管廊PPP项目简介

一、项目建设背景

2000年运城地区撤地改市，新一轮城市规划在城市规模、经济发展、文化教育水平等方面发生根本性变化。原有的规划模式，原有设施，已不能适应运城市今后的发展需要，为了缓解市区交通压力，打造运城市景观亮点，提升城市形象，以及完善城市整体路网，《运城市城市总体规划（2011-2030）》城市综合交通体系规划中提出了“中心城区规划主干道形成‘两环九横九纵'结构”。中银大道即为“九纵九横”规划路网中重要的“九纵”之一，是城区南北向发展的主轴线，是未来连接市区和大西高铁站的重要通道，该项目的建设对缓解城区交通压力，完善城市北部新区路网布局，提升城市功能具有重要作用。运城市人民政府根据自身情况响应国家、省政府号召，顺应政策趋势，拟将运城市中银大道北延长线建设工程采用PPP模式进行运作，引进社会资本，转换政府职能，缓解融资压力。

二、建设主要内容及规模

本项目包括中银大道北延长线工程（建北桥-北外环道路绿化工程含建北桥-大禹街续建工程及大禹街-北外环新建工程）和中银北路地下综合管廊工程（后稷街-北外环）两部分。

其中道路绿化工程北起北外环，南至建北桥，全长约5320米，道路两侧绿化带宽各17米，两侧机非隔离带宽各6米。

中银北路地下综合管廊南起后稷街，北至北环路，全长2210米，管廊宽6米，高3.9米，底部垫层0.15米，按3个舱室设计。管廊布置于道路西侧人行道下，管廊外边线与道路红线重合。入廊管线包括给水、中水、热力、电力、天然气及通信电缆。主要建设内容包括钢筋混凝土管廊主体、火灾报警系统、消防系统、通风系统、管廊监控报警及通讯系统、供配电系统、排水系统、出线支廊建设等。

三、项目总投资及投资概算构成

本PPP项目总投资107,896.23万元，包括续建原中银大道北延长线88,991.51万元和新建中银北路地下综合管廊18,904.72万元。

四、项目前期工作开展情况

已完成可行性研究报告、初步设计、财政预算评审工作，根据运城市中心城区“十三五”城镇化重点项目和市政府领导批示精神，中银大道北延长线及地下综合管廊项目采用PPP模式。目前，该项目实施方案已委托江苏现代资产投资管理顾问有限公司编制完成。待财政局PPP管理中心进行评审

五、项目财务状况

项目总投资107,896.23万元，项目公司运营成本利润率为8%，项目全部建设成本合理利润率为17%。

六、投资回报方式

项目合作期20年，其中建设期2年，运营期18年；运营期限内管线入廊单位付费总额1,427.77万元，政府付费（包括可行性缺口补助、运维绩效服务费）总额约为218,220.93万元，项目合计含税收入219,648.70万元。项目投资自有资金内部收益率为7.75%，全资金内部收益率为5.35%。

联系人：董云琪

联系电话：13835919300

项目13

- 平陆县新湖大街道路工程建设项目简介

一、项目建设背景

为缓解县域内道路交通拥挤状况，同时改善群众生活质量，实现经济社会可持续发展，拟通过引进社会资本建设该项目。

二、建设主要内容及规模

该道路东起太阳路，西至209国道，全长2642米，红线宽40米，采用三块板形式，其中机动车道宽15米，隔离带宽2×4米，非机动车道宽2×4.5米，两侧人行道宽2×4米。主要建设内容包括路基、路面工程，照明工程，绿化工程，给排水工程、周仓沟泄洪箱涵工程及道路其他附属设施建设。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资应控制在9000万元以内。项目所需资金全部拟引进社会资本建设。

四、项目前期工作开展情况

项目可行性研究报告已批复。

五、项目财务状况

无

六、投资回报方式

本项目为无收益的公共服务项目，社会资本在项目中投入的资本性支出和运营维护成本采用“政府付费”的回报机制。回报期为15年。

七、价格确定及调价方式

在项目运营期内，结合绩效考核和中期评价、审计结果进行调整。由项目公司提出申请，报市政府组织发改、审计、监察、税务等部门调查核实后，可按相关规定对每年财政补贴支付数额进行调整。

八、财政补贴

本项目采用“政府付费”的回报机制，财政补贴即为政府所支付费用。为鼓励投资人参与，政府可以给予运营补贴，补贴的原则是项目公司达到合理的收益率，能够正常持续经营。但项目公司管理不善等造成亏损，政府不予补贴。

联系人：关兵役

联系电话：13834093663

项目14

- 平陆县条山大街东延伸道路工程建设项目简介

一、项目建设背景

为缓解县域内道路交通拥挤状况，同时改善群众生活质量，实现经济社会可持续发展，拟通过引进社会资本建设该项目。

二、建设主要内容及规模

该道路西起规划十六路，东至曹风线，全长1022米，道路红线宽为23米，机非混行，其中车行道宽15米，两侧排水边沟2×1米，绿化带2×3米。主要建设内容包括路基、路面工程、排水工程、桥涵工程，照明绿化工程及道路其他附属设施等。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资应控制在5200万元以内。项目所需资金全部拟引进社会资本建设。

四、项目前期工作开展情况

项目可行性研究报告已批复。

五、项目财务状况

无

六、投资回报方式

本项目为无收益的公共服务项目，社会资本在项目中投入的资本性支出和运营维护成本采用“政府付费”的回报机制。回报期为15年。

七、价格确定及调价方式

在项目运营期内，结合绩效考核和中期评价、审计结果进行调整。由项目公司提出申请，报市政府组织发改、审计、监察、税务等部门调查核实后，可按相关规定对每年财政补贴支付数额进行调整。

八、财政补贴

本项目采用“政府付费”的回报机制，财政补贴即为政府所支付费用。为鼓励投资人参与，政府可以给予运营补贴，补贴的原则是项目公司达到合理的收益率，能够正常持续经营。但项目公司管理不善等造成亏损，政府不予补贴。

联系人：关兵役

联系电话：13834093663

项目15

- 顺义路、怡西路、怡东路地下综合管廊建设项目简介

一、项目建设背景

综合管廊是21世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一，城市地下综合管廊是在城市地下建造市政公用隧道空间，将两种以上（电力、通信、供水等）的市政公用管线，根据规划的要求集中敷设在一个构筑物内，实施统规划、设计、施工和管理。它的建设和使用有助于减少城市道路的重复开挖，是城镇化和经济高速发展的必然要求，是综合利用城市地下空间的一种手段，是保证城市具有可持续发展能力的重要途径。

为此，朔州市高度重视城市地下综合管廊建设。根据朔州市的发展目标，在市政配套工程建设当中引入综合管廊这一地下管线综合建设及管理的新理念，做到城市基础建设与管理并重，保证大型市政主干管的安全运行，创造朔州市市政建设的新亮点，不仅能够优美城市环境，减少城市道路重复开挖对人民日常生活和交通带来的影响，同时对提升城市基础的现代化水平，将起到良好的示范和推动作用。

二、建设主要内容及规模

本项目包含道路工程和地下综合管廊工程。道路建设长度为3.75km，建设内容主要包括道路建设、排水工程、照明工程、附属工程及道路大修工程。地下综合管廊工程全长为7.55km，建设内容主要包括管廊主体结构、基坑支护，及其相关的消防、通风、供电照明、监控与报警、排水、标识等配套工程，根据综合管廊收纳管线的数量和种类，地下综合管廊采用矩形三舱室的断面形式，管廊断面怡西路为8.05m×3.7m，怡东路和顺义路为7.7m×3.7m。

三、项目总投资及投资概算构成

本项目总投资为59086.89万元。其中，道路工程总投资为5978.37万元；地下综合管廊工程总投资为53108.52万元，技术经济指标7034.24万元/公里。

四、项目前期工作开展情况

本项目现已完成了环评、能评、可研编制、立项、初设批复、施工图设计和图纸审查工作，正在办理建设工程规划许可证。目前，已获得市财政局《关于朔州市地下综合管廊PPP项目财政承受能力和物有所值评价的批复》，《朔州市地下综合管廊PPP项目实施方案》,正在上报市政府审批。

五、项目财务状况

本项目资本金财务内部收益率为8.00%，项目投资财务内部收益率（所得税前）为5.97%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为4.64%。

六、投资回报方式

项目公司通过向入廊管线单位收取入廊费、日常维护费以及获得财政补贴的方式收回投资并获得合理回报。

七、价格确定及调价方式

管廊道路服务费价格通过公开招标的结果最终确定，入廊费和日常维护费参考山西省或朔州市物价部门颁布的收费标准最终确定。管廊道路服务费原则上每三年根据运营维护期间的通货膨胀等情况进行调整，特殊情况下，结合国家政策和市场情况适时调整。

八、财政补贴

政府方将按照PPP项目合同约定分期向项目公司支付可行性缺口补助。

联系人：徐国斌

联系电话：13353498518

项目16

- 山阴县给水输水管线改造工程项目简介

一、项目建设背景

从2015年以来，该段供水主管道频发爆裂现象，导致县城经常发生停水故障。因此，该工程列入我县2017年重点建设项目。

二、项目建设主要内容及规模

规划建设山阴县后所乡、苏庄村、前帐堡 村、后所村境内给水输水管线5810米。主要建设内容为铺设管径DN500mm给水管线5810米、减压阀1处、流量控制阀1处、球阀2处、排气井13处及排泥井3处等相关工程。

三、项目总投资及投资概算构成

项目概算总投资1681.8万元。其中，建设工程费1400.94万元，其他费用185.66万元，预备费95.2万元。

四、项目前期工作开展情况

项目于2015年7月立项山发改发【2015】70号。前期各项工作均完成，资金到位后便可公开招标，组织实施。

五、项目财务状况

暂无。

六、投资回报方式

水费

联系人：王振宝

联系电话：0349-7073108      13934962809

项目17

- 金沙滩镇供水厂二期续建工程项目简介

一、项目建设背景

怀仁县金沙滩镇供水工程是为解决金沙滩镇居民及工业企业生活用水和工业用水的一项惠民工程，金沙滩镇镇区及陶瓷企业生活区是供水厂的主要服务对象，当地及周边地区企业较多，据初步估算，各行产业工人在2万人左右，发展空间十分广阔。

二、建设主要内容及规模

项目远景供水目标（至2030年）达到9700 m3/d。主要建设水源地水井各配深井泵房1座，购置水泵、电动葫芦等设备，铺设水源地—水厂—城镇管网7630米;新建水厂1座，新增1000m3清水池2座、加氯间、变配电室、阀门间、 办公楼、锅炉房等建构筑物及供电、自控、通讯等辅助设施。

三、项目总投资及投资概算构成

项目总投资3711万元，其中土建等基础设施投资1500万元，设备购置等投资2211万元。

四、项目前期工作开展情况

项目已完成立项、施工设计、地质勘察等前期工作，并已开工建设。土建等基础设施建设已完成水源地水井、泵房修建，已铺设水源地至水厂、水厂至城镇管网输水管道网，新增1000立方米清水池、阀门间、办公楼、锅炉房等建构筑物。

五、投资回报方式

项目为BOT模式，即由投资方取得金沙滩镇供水建设项目的特许经营权，经营期限为10年。本项目收益主要来源于特许经营期内，回报方式为运营相关收入，测算税前内部收益率9.26%,投资回收周期为10年（含建设期2年）。

六、价格确定及调价方式

根据发改部门相关规定统一定价及调价。

七、财政补贴

财政根据与合作方的谈判结果协调财政补贴。

联系人：杨钰

联系电话：13593497132